巡检软件功能优化-可行性分析

1、目的

本文档提出巡检图像智能分析软件新增功能。从软件功能，风险评价，并提出应对计划。

2、技术可行性分析

软件功能需求

（1）图像横向显示

功能需求： 在目前的图形控件基础上，增加横向显示控制，图形加载和绘制时，根据图形横向或纵向显示控制，实现不同方式的显示逻辑和缺陷标记逻辑。

使用场景：对于轨旁设备或者漏缆等的图像，用户习惯于横向浏览图像。图1是包含轨旁设备的图像，竖向显示。

图1轨旁图像竖向显示

（2）导出的缺陷文件和图像通道文件匹配

现有功能：导出缺陷数据时，根据子系统分类（工务，电务，通信）按照子系统分类ID，响应将所有图像通道的缺陷数据都存在一个文件里。

新功能：分析软件导出缺陷数据时，根据轨道，将各自的缺陷数据导出到数据文件所在的文件夹中，形成一个数据文件对应一个缺陷导出文件的结构。浏览软件添加任务时，按照规则，自动导入缺陷数据，进行浏览和对应的缺陷编辑/修改。

新功能优点：

1.拷贝图像原始文件时，便可将缺陷数据一并拷走。

2.用户未拷贝的原始文件，与其对应的缺陷数据不会显示。

导出逻辑:

缺陷导出时，任务优先查找所有相关的数据文件，依次将数据文件相关的缺陷数据导出到数据文件目录下的缺陷数据文件。

浏览端的导入逻辑:

浏览版导入数据时，按照之前的逻辑，在任务数据目录下，按照轨道标志，依次查找相关的数据文件，加载数据文件时，查找数据文件目录下对应的缺陷数据，如果缺陷数据存在，将直接加载数据文件对应的缺陷数据，之后对数据文件的的任何缺陷修改都直接操作在这个缺陷数据中；如果缺陷数据不存在，软件将默认按照软件设计规则，建立对应的空缺陷数据，之后对数据文件的缺陷操作都将直接操作在这个空缺陷数据文件中。

（3）任务列表增加备注信息

在任务列表添加任务备注列，用户可根据需要输入备注信息，便于识别区分任务。

在目前的任务数据集中增加TASKREMARK字段。用来保存任务的备注信息。

目前软件对任务数据的操作有两个逻辑：

新增任务:新增任务时，在新增任务界面，增加一个备注信息输入框，用户在此处可以输入备注信息。一旦用户输入备注信息，在任务列表中，将显示此信息。

任务列表: 在任务列表的最后一列增加,任务备注项。可以显示添加任务时用户设置的备注信息。同时，可以双击任意任务的备注信息，弹出修改对话框，对任务备注进行修改操作。

（4）根据检测项目拼图

被检测目标物体，跨帧时，需要进行拼图显示。现有软件只进行了扣件拼图，随着检测项目增多，更多检测项需要拼图。在算法拼接图像接口统一后，针对各个算法库，实现上层拼图接口封装。图2

图2 未拼图效果

（5）更换软件缺陷列表中字体颜色

在缺陷列表中针对缺陷的(有效,无效,待定)的类型,用户可自定义颜色显示,便于区分有效,无效和待定的缺陷。

可针对各个专业分别进行设置,颜色相互独立,满足各个专业人员的颜色适用习惯。

各个专业系统的任务缺陷列表和分析缺陷列表的缺陷的(有效,无效,待定)的类型实现同步配置设置,做到专业内部缺陷(有效,无效,待定)的类型颜色统一。

（6）报表

区域段总结报告

场景：一条线路采集的时，由于种种原因，分为几个大文件，统计报表的时候想要统一看。

需求：点击“区段总结报告表”，弹出对话框，可输入线名、里程范围和工务段来过滤查询，如图1-1，将过查询到的大文件下的在里程范围内的缺陷汇总到一个报表，类似于图1-2轨检车数据统计表示例,总结报告表不区分类型统计,只根据选中缺陷统计导出缺陷总数。

图6-1

图6-2轨检车数据统计表示例

图文报表汇总

场景：一条线路采集的时，由于种种原因，分为几个大文件，图文报表想要一次导出该线路下的所有大文件任务的图文报表。

需求:在现有的报表实现上添加过滤条件,根据线路名,里程和工务段来将需要一起导出的大文件任务过滤,一次导出图文报表。用户也可按照之前逻辑单个任务导出报表。

统计报表汇总

场景：一条线路采集的时，由于种种原因，分为几个大文件，统计报表想要一次导出该线路下的所有大文件任务的统计报表。

需求:在现有的报表实现上添加过滤条件,根据线路名,里程和工务段来将需要一起导出的大文件任务过滤,一次导出图文报表。用户也可按照之前逻辑单个任务导出报表。

3、设计方案

（1）在现有软件上，利用现有的图像展示来改造实现横向显示。

（2）仿照扣件拼图，联合算法检测实现缺陷拼图逻辑。

（3）在现有的软件上，重构缺陷导出和浏览逻辑，将缺陷数据跟通道关联。

（4）分专业设置缺陷列表中字体的颜色。

（5）由报表库实现新的导出模板,提供外部调用接口,通过调用接口实现汇总报告表的导出功能。

4、自研及委外计划

| 开发项目 | 委外开发内容 | 知识产权归属 |
| --- | --- | --- |
| 图像横向显示 | 1.实现图像的横向展示功能。 2.可对图像进行横向和纵向切换 | 源码归北京铁科英迈技术有限公司所有 |
| 导出的缺陷数据文件和图像文件通道匹配 | 1. 巡检分析软件“缺陷信息导出（浏览版）”导出缺陷数据到通道目录下 2.浏览版添加缺陷信息根据导出到通道下的缺陷信息加载显示 |  |
| 任务列表增加备注信息 | 在任务列表添加任务备注列，用户可根据需要输入一些备注信息，方便识别区分任务。 |  |
| 根据检测项目拼图 | 算法拼接图像接口统一后，针对各个算法库，实现上层拼图接口封装。 |  |
| 更换缺陷列表中字体颜色 | 在缺陷列表中针对缺陷的(有效,无效,待定)的类型,用户可自定义颜色显示,便于区分有效,无效和待定的缺陷。 |  |

5、风险评估

（描述开发过程中可能出现的风险和解决方法）

| 序号 | 风险 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件需求本身不清晰或者开发商对产品的需求特性理解不准确有偏差 | 当需求不清晰时应及时与开发人员进行沟通明确真实的需求，或者查阅使用手册等相关的文档来了解系统的背景、基本功能、架构等必要信息来提取相关需求 |
| 2 | 软/硬件资源，测试数据等内容准备不充分，影响项目进度 | 事先分析测试所需软/硬件资源环境，及时申请，保证测试工作顺利进行 |
| 3 | 人员对业务不熟悉 | 对测试人员及相关人员定期进行业务及软件行业知识的培训 |

6、进度安排

| 项目 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 导出缺陷数据文件和图像恩见通道匹配；任务列表备注；更换字体颜色 | 1个月 |  |
| 图像横向显示 | 2个月 | 由于横向需要处理的细节太多，比如横向后的放大缩小移动，坐标等都要做横向处理。需要时间修改调试 |
| 缺陷拼图功能 | 1个月 | 具体时间需要和算法确定接口，算法提供库后一个月完成研发调试。 |
| 缺陷列表颜色设置 | 1个月 |  |
| 报表功能 |  |  |

7、经费预算

（描述软件委外部分的工作内容、预算）

| 阶段 | 项目 | 模块/功能 | 工作量(人天) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 需求调研 |  | 5 | 与客户进行电话，现场等方式沟通需求，挖掘用户需求，分析需求的可行性。 |
|  | 需求分析说明书 |  | 3 | 编写需求分析文档 |
| 设计阶段 | UI设计 | 横向展示UI设计 | 4 | 横向显示功能的布局、展示设计 |
|  |  | 横向纵向切换展示逻辑设计 | 5 | 横向图像展示和纵向图像展示的切换功能设计 |
|  | 数据库设计 | 数据库修改 | 4 |  |
| 开发阶段 | 图像横向显示 | 实现底层代码修改，适应横向模式 | 20 |  |
|  |  | 实现横向展示界面UI展示 | 15 | 实现图像的横向展示功能。 |
|  |  | 实现横向纵向切换功能 | 10 | 根据用户需求，对图像进行横向和纵向切换展示操作。 |
|  | 任务列表增加备注信息 | 在任务列表添加任务备注列，用户可根据需要输入一些备注信息，方便识别区分任务 | 8 | 任务列表可添加任务备注，用户手动修改备注信息。 |
|  | 缺陷导出 | 巡检分析软件“缺陷信息导出（浏览版）”变更 | 10 | 巡检智能分析软件“缺陷信息导出（浏览版）”，缺陷数据库变更为导出到通道下。 |
|  |  | 浏览版本改造 | 15 | 巡检浏览版改造，根据新导出模式读取展示缺陷信息。 |
|  | 缺陷图像拼接 | 算法接口封装 | 16 | 在铁科英迈的算法拼接图像接口统一后，针对各个算法库，实现上层拼图接口封装。 |
|  |  | 擦伤拼图改造 | 6 | 对现有擦伤检测逻辑改造，调用统一拼图接口实现业务逻辑。 |
|  |  | 光带拼图改造 | 6 | 对现有光带检测逻辑改造，调用统一拼图接口实现业务逻辑。 |
|  |  | 步行板拼图改造 | 6 | 对现有步行板检测逻辑改造，调用统一拼图接口实现业务逻辑。 |
|  |  | 塞钉拼图改造 | 6 | 对现有塞钉检测逻辑改造，调用统一拼图接口实现业务逻辑。 |
|  |  | 轨旁拼图改造 | 6 | 对现有轨旁检测逻辑改造，调用统一拼图接口实现业务逻辑。 |
|  |  | 专网漏揽拼图改造 | 6 | 对现有专网漏揽检测逻辑改造，调用统一拼图接口实现业务逻辑。 |
|  |  | 公网漏揽拼图改造 | 6 | 对现有公网漏揽检测逻辑改造，调用统一拼图接口实现业务逻辑。 |
|  |  | 应答器拼图改造 | 6 | 对现有应答器检测逻辑改造，调用统一拼图接口实现业务逻辑。 |
|  | 报表新逻辑 | 区段总结报告表 | 10 | 在铁科英迈提供的报表库上，实现对线路下多大文件导出缺陷汇总报告表功能 |
|  |  | 图文报表线路汇总 | 10 | 在铁科英迈提供的报表库上，实现对线路下多大文件的批量图文报表导出 |
|  |  | 统计报表线路汇总 | 10 | 在铁科英迈提供的报表库上，实现对线路下多大文件的批量图文报表导出 |
|  |  | UI调整 | 10 | 根据新逻辑调整交互界面 |
|  | 缺陷颜色设置 | 工务缺陷列表的状态（有效，无效，待定）用户自定义颜色的设置 | 3 |  |
|  |  | 电务缺陷列表的状态（有效，无效，待定）用户自定义颜色的设置 | 3 |  |
|  |  | 通信缺陷列表的状态（有效，无效，待定）用户自定义颜色的设置 | 3 |  |
|  |  | 各个子系统任务纵览缺陷和分析缺陷同步设置 | 3 |  |
| 测试调试阶段 | 开发测试 | 模块测试，功能测试，缺陷修正 | 15 |  |
|  | 集成测试 | 集成测试，流程测试，性能测试，缺陷修正，性能优化 | 20 |  |
| 文档编写 | 文档编写 | 技术文档编写 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 260 |  |

| 项目安排 开发工程师3人,测试工程师2人,UI设计工程师1人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体工作量（人/日） | 人日工作量单价（元/人/日） | 项目总报价 |  |
| 260 | 2500 | 650000 |  |