车载系统集中控制系统

测试大纲

目录

1 引言	2

1.1	测试目的	2

1.2 参考文档	2

2 测试小组及组成成员	3

3 测试日期安排	4

4 测试环境	4

5 测试功能	4

6 性能测试	5

7 测试结果交付件	5

8测试风险或问题	5

1 引言

  - 测试目的

对集中监控系统二期轨检、限界、数据归集控制模块集成开发进行联合调试测试，保证系统的功能满足需求，性能复核需求。

1.2 参考文档

《集中监控系统二期轨检、限界、数据归集控制模块集成开发需求文档》

《集中监控系统二期轨检、限界、数据归集控制模块集成开发技术规格书》

《集中监控系统二期轨检、限界、数据归集控制模块集成开发详细设计说明书》

2 测试小组及组成成员

| 姓名 | 职务 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 杨乐 | 项目测试小组组长 | 负责项目的测试组织工作 |
| 袁思雨 | 测试工程师 | 负责项目demo验证测试 |
| 许洪峰 | 测试工程师 | 负责项目现场联调测试 |

3 测试日期安排

| 序号 | 测试任务 | 时间安排 | 测试人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试环境部署及测试环境协调准备 | 2021.12.1 | 许洪峰、袁思雨 |
| 2 | Demo测试 | 2021.12.4 | 袁思雨 |
| 3 | 数据归集联合调试 | 2021.12.15 | 许洪峰 |
| 4 | 测试文档编写 | 2021.12.25 | 袁思雨 |

4 测试环境

对于限界和轨检系统的集中控制，需要依赖规检和限界的运行环境。

| 项目 | 环境说明 |
| --- | --- |
| 硬件环境 | CPU：4GHz及以上 内存：16G及以上 硬盘：200G以上 显卡：1080Ti及以上 |
| 软件环境 | 操作系统：Win7/Wind10 运行环境：VC++运行环境 |
| 网络环境 | 集中监控系统IP：10.1.5.3 轨检软件IP：10.1.5.1 限界系统 IP：10.1.5.4 |

5 测试功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 限界控制模块 | 具备远程对限界检测系统的网络配置、线路信息配置、参数信息配置等功能 |
|  |  | 具备远程对限界检测系统的上下行设置、正反向设置、增减里程设置、端位设置 |
|  |  | 具备对限界检测系统进行线路自动切换、速度/里程等信息展示功能 |
|  |  | 集中控制远程对限界检测系统开启停止数据采集和开启停止区段数据采集功能 |
| 2 | 轨检控制模块 | 具备对轨检系统的网络配置、线路信息配置、参数信息配置等功能 |
|  |  | 具备对轨检系统的上下行设置、正反向设置、增减里程设置、驱动模式修改 |
|  |  | 具备对轨检系统进行线路自动切换、速度/里程等信息展示功能 |
|  |  | 集中控制轨检系统开启停止数据采集功能 |
| 3 | 远程关机重启 | 远程关机、重启检测系统 |
| 4 | 数据归集模块集成 | 集成数据归集模块，实现开始数据归集、停止数据归集、切换线路信息等功能 |

6 性能测试

（1）服务器和客户端操作双向同步，服务器操作的状态，在客户端中保持同步；反之，在客户端上的操作，服务器也更改为相同状态。

（2）48小时运行不出现内存溢出崩溃。

7 测试结果交付件

《集中监控系统二期轨检、限界、数据归集控制模块集成开发验证测试记录》

8测试风险或问题

存在和其他系统联合调试时需要协调的资源时间，以及其他系统的开发进度等问题导致项目测试延期的问题。